ASTRA Maritime Circularity

Phase 0: DPP-Zielschema Workshop

Policy-Ziele, Use Cases und DPP-Feldliste

Hochschulinstitut fuer Logistik (HILOG) | Version 1.0 | 24. Maerz 2026

# 1  Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument dient als Vorbereitung und Arbeitsgrundlage fuer den Phase-0-Workshop des ASTRA-Projekts. Der Workshop hat ein zentrales Ziel: die DPP-Feldliste zu erstellen, die allen vier Modulen ihren Arbeitsauftrag gibt.

Die Methodik folgt dem JRC145830-Ansatz (EU Joint Research Centre, Maerz 2026): Vom Zweck rueckwaerts, nicht von den verfuegbaren Daten vorwaerts.

Policy-Ziel → Use Cases → Datenanforderungen → Priorisierung (essential / recommended / voluntary) → DPP-Feldliste

Der Workshop ist als Ganztagesveranstaltung fuer das gesamte Team konzipiert. Die Projektleitung ist ausdruecklich eingeladen, da die Priorisierung der Policy-Ziele und die Produktentscheidung strategische Weichenstellungen sind.

# 2  Teilnehmer und Rollen

| Person | Rolle im Workshop | Beitrag |
| --- | --- | --- |
| Heiko Driever | Plattform-Perspektive | DB-Schema-Machbarkeit, Datenquellen-Realitaetscheck, ERA5-Pipeline |
| Shubham Raut | DPP/AAS-Perspektive | AAS-Submodel-Zuordnung, Feldlisten-Struktur, IDTA-Templates |
| Marc Hillers | Domaenen-Perspektive | Reale Prozesskette, Schiffstypen, Hafenanforderungen, AnyLogic-I/O |
| Thomas Ebel | LCA-Perspektive | BOM-Struktur, Impact-Kategorien, LCA-Scope-Definition |
| Stefan Kotzur | Projektleitung | Strategische Priorisierung, Scope-Entscheidungen, Foerderlogik |
| Walter Colombo | AAS-Beratung | IDTA-Konformitaet, AAS-Architektur-Review |
| Dirk Schleuter | Logistik-Domaene | Prozessexpertise, Validierung Praxisnaehe |
| Eike Blaszczyk | Zuarbeit/Protokoll | Dokumentation, Recherche-Unterstuetzung |

# 3  Workshop-Agenda

Vorgeschlagener Termin: Zweite Aprilwoche 2026 | Dauer: 1 Tag (09:00-16:30) | Ort: HILOG / hybrid

| Zeit | Block | Moderation | Inhalt / Methode |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:30 | Eroeffnung und Kontext | Heiko/Stefan | Projektstatus, Ziel des Workshops, JRC145830-Methodik erklaeren |
| 09:30-10:30 | Block 1: Policy-Ziele | Alle | Vorgeschlagene 12 Policy-Ziele reviewen, ergaenzen, priorisieren (Voting) |
| 10:30-10:45 | Pause |  |  |
| 10:45-12:00 | Block 2: Use Cases ableiten | Alle | Aus priorisierten Policy-Zielen Use Cases ableiten, Katalog validieren |
| 12:00-13:00 | Mittagspause |  |  |
| 13:00-14:30 | Block 3: Use Cases → Datenanforderungen | Shubham/Marc | Fuer jeden priorisierten UC: Welche Felder? Welcher Datentyp? Welche Quelle? |
| 14:30-14:45 | Pause |  |  |
| 14:45-15:45 | Block 4: DPP-Feldliste befuellen | Shubham/Heiko | AAS-Submodels zuordnen, Priorisierung (essential/recommended/voluntary) |
| 15:45-16:30 | Block 5: Produktentscheidung und naechste Schritte | Alle | Welche Use Cases buendeln sich zu welchen Produkten? Commitment Phase 1 |

# 4  Policy-Ziele: Umfassender Vorschlag

Die folgende Tabelle enthaelt 12 identifizierte Policy-Ziele, die fuer die Offshore-Wind-Dekommissionierung relevant sind. Sie gehen bewusst ueber die vier offensichtlichen Ziele (Kreislaufwirtschaft, CO2, Transparenz, ESPR) hinaus, um im Workshop eine informierte Priorisierung zu ermoeglichen.

Aufgabe im Workshop: Priorisierung durch Dot-Voting. Jeder Teilnehmer verteilt 5 Punkte auf die Policy-Ziele, die fuer ASTRA am relevantesten sind. Die Top-5-6 Ziele werden fuer die Use-Case-Ableitung verwendet.

| ID | Policy-Ziel | Regulatorischer Bezug | ASTRA-Relevanz | Prio (Vorschlag) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PZ-1 | Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) | EU Circular Economy Action Plan, ESPR 2024/1781 | Materialrueckgewinnung maximieren, Abfallvermeidung, Recyclingquoten erhoehen | Hoch |
| PZ-2 | CO2-Reduktion / Klimaneutralitaet | European Green Deal, Klimaschutzgesetz | End-of-Life-Emissionen minimieren, optimale Transportwege, gruene Logistik | Hoch |
| PZ-3 | Transparenz und Nachvollziehbarkeit | ESPR (DPP-Pflicht), EU Taxonomy | Vollstaendige Dokumentation von Materialfluessen, Herkunft, Verbleib | Hoch |
| PZ-4 | ESPR-Vorbereitung (regulatorische Vorausschau) | ESPR 2024/1781, Delegated Acts (erwartet) | Datenstrukturen aufbauen, bevor Regulierung greift; First-Mover-Vorteil | Hoch |
| PZ-5 | Versorgungssicherheit kritischer Rohstoffe | EU Critical Raw Materials Act (CRMA) | Seltene Erden, Kupfer, Neodym aus Rueckbau zurueckgewinnen und quantifizieren | Mittel |
| PZ-6 | Hafenkapazitaetsplanung | Nationale Hafenstrategie, NPorts | Engpaesse vermeiden, Hafeninfrastruktur rechtzeitig ausbauen | Hoch |
| PZ-7 | Naturschutz und Umweltvertraeglichkeit | Natura2000, BfN-Vorgaben, UVP | Rueckbau-Zeitfenster an Schutzzeiten anpassen, Laermminimierung | Mittel |
| PZ-8 | Arbeitssicherheit Offshore | BetrSichV, DGUV, IMO-Regularien | Wetterfenster-basierte Kampagnenplanung, Risikominimierung | Mittel |
| PZ-9 | Regionale Wertschoepfung | IHATEC, Strukturfoerderung Kueste | Rueckbau-Wertschoepfung in der Region halten (Haefen, Recycler, Dienstleister) | Mittel |
| PZ-10 | Interoperabilitaet und Standardisierung | IEC 63278 (AAS), IDTA, Catena-X-Analogie | Daten maschinenlesbar und systemuebergreifend austauschbar machen | Mittel |
| PZ-11 | Kostenoptimierung der Dekommissionierung | Betreiber-Interesse, BSH-Rueckbaupflicht | Gesamtkosten senken durch bessere Planung (Schiffe, Haefen, Timing) | Hoch |
| PZ-12 | Aufbau-/Rueckbau-Koexistenz | Ausbauziele 30/70 GW + Rueckbaupflicht | Ressourcenkonflikte (Schiffe, Haefen, Personal) zwischen Aufbau und Rueckbau managen | Hoch |

## 4.1  Erlaeuterungen zu weniger offensichtlichen Policy-Zielen

### PZ-5: Versorgungssicherheit kritischer Rohstoffe

Der EU Critical Raw Materials Act (CRMA, 2024) verpflichtet zur Erschliessung sekundaerer Rohstoffquellen. Offshore-WEA enthalten signifikante Mengen Kupfer, Neodym (Permanentmagnete) und Seltene Erden. Eine Quantifizierung ueber BOM-Light wuerde ASTRA an ein hochaktuelles politisches Thema ankoppeln.

### PZ-8: Arbeitssicherheit Offshore

Wetterfenster-Analyse ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern primaer ein Sicherheitsthema. Operationelle Schwellenwerte (Hs < 1.5m, Wind < 10-12 m/s) existieren, weil Kranarbeiten bei Seegang lebensgefaehrlich sind. Dies verleiht dem ERA5-Feature eine zusaetzliche Policy-Dimension.

### PZ-9: Regionale Wertschoepfung

Die PortCycle-Partner (NPorts, Weets, EWD Benli, Wirtschaftsfoerderung Emden) haben ein direktes Interesse daran, dass Rueckbau-Wertschoepfung in der Region bleibt. Dieses Policy-Ziel staerkt die Argumentation gegenueber regionalen Foerdergebern (IHATEC, Interreg).

### PZ-12: Aufbau-/Rueckbau-Koexistenz

Mit den deutschen Ausbauzielen (30 GW bis 2030, 70 GW bis 2045) und den gleichzeitig beginnenden Rueckbauprojekten entsteht ein nie dagewesener Ressourcenkonflikt um Spezialschiffe, Hafenslots und Fachpersonal. Dieses Policy-Ziel ist das staerkste Argument fuer den Screener.

# 5  Use-Case-Katalog: Vollstaendiger Vorschlag

Die folgenden 14 Use Cases wurden aus den Policy-Zielen abgeleitet. Sie sind breiter als die zwei bereits definierten Produkte (Screener + DPP-Prototyp), um im Workshop eine fundierte Auswahl zu ermoeglichen.

Aufgabe im Workshop: Use Cases bewerten (Machbarkeit Stage A / Nutzen / Aufwand) und entscheiden, welche in die Produkte einfliessen.

| ID | Use Case | Policy-Ziele | Kernfrage | Datenbedarf | Produkt-zuordnung | Stage-A-Machbarkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-1 | Dekommissionierungs-Zeitstrahl | PZ-6, PZ-12 | Wann laufen welche Parks aus? Wo entstehen zeitliche Engpaesse? | 4C-Stammdaten | Screener | Hoch |
| UC-2 | Materialfluss-Prognose | PZ-1, PZ-5 | Wie viel Stahl/Kupfer/GFK kommen 2030-2045 aus der Nordsee? | 4C + BOM-Light | Screener | Hoch |
| UC-3 | Hafen-Ranking / Standortwahl | PZ-6, PZ-11 | Welcher Hafen ist optimal fuer Windpark X? (Entfernung, Kapazitaet, Wetter, CO2) | 4C + ERA5 + Hafendaten | Screener | Hoch |
| UC-4 | LCA End-of-Life | PZ-2, PZ-3 | Welche Rueckbaustrategie hat den geringsten CO2-Fussabdruck? | BOM-Light + LCA-Tool | DPP-Prototyp | Mittel |
| UC-5 | Recyclingfaehigkeits-Bewertung | PZ-1, PZ-3, PZ-5 | Wie recyclingfaehig sind die Komponenten? Welche Materialfraktionen? | BOM-Light + IRENA | DPP-Prototyp | Mittel |
| UC-6 | Wetterfenster-Kampagnenplanung | PZ-8, PZ-11 | Wie viele operationelle Tage pro Quartal? Optimale Rueckbau-Saison? | ERA5 tagesgenau | Screener | Hoch |
| UC-7 | Recycler-Matching | PZ-1, PZ-9 | Welcher Recycler passt zu welchem Materialstrom? Hinterlandanbindung? | Recycler-DB + BOM | Screener (Stage B) | Niedrig |
| UC-8 | Aufbau-Rueckbau-Gegenverkehr | PZ-12, PZ-6 | Wo ueberlappen sich Aufbau- und Rueckbauprojekte? Schiffs-/Hafenkonflikte? | 4C-Pipeline + Screener | Screener (Stage B) | Mittel |
| UC-9 | DPP-Export (AASX/JSON-LD) | PZ-3, PZ-4, PZ-10 | Wie sieht ein standardkonformer DPP fuer eine Offshore-WEA aus? | Alle Module | DPP-Prototyp | Mittel |
| UC-10 | Szenario-Vergleich Rueckbaustrategien | PZ-2, PZ-11 | Reverse Installation vs. Heavy Lift vs. Piece-small: Kosten, Zeit, CO2? | AnyLogic + LCA | Screener (Stage B) | Niedrig |
| UC-11 | Politikberatung Kapazitaetsengpaesse | PZ-6, PZ-12 | Reichen Hafenkapazitaeten fuer die Rueckbauwelle 2030-2045? | Screener-Ergebnisse | Report/Policy Brief | Mittel |
| UC-12 | Kritische-Rohstoffe-Bilanz | PZ-5, PZ-1 | Wie viel Neodym, Dysprosium, Kupfer werden aus dem Rueckbau verfuegbar? | BOM-Light + CRMA-Liste | Screener/Report | Niedrig |
| UC-13 | Naturschutz-Zeitfenster-Check | PZ-7 | Welche Rueckbau-Zeitraeume sind durch Natura2000 eingeschraenkt? | BfN/EEA + Standorte | Screener | Mittel |
| UC-14 | Schiffstyp-Empfehlung | PZ-8, PZ-11 | Welcher Schiffstyp ist fuer welchen Turbinentyp/Fundament optimal? | Technische Specs + Domaenenwissen | Screener (Stage B) | Niedrig |

## 5.1  Erwartete Buendelung: Use Cases zu Produkten

Auf Basis der bisherigen Analyse ergibt sich folgende wahrscheinliche Buendelung:

### Produkt A: Decom Capacity Screener (MVP)

- UC-1: Dekommissionierungs-Zeitstrahl (Kern)

- UC-2: Materialfluss-Prognose (Kern)

- UC-3: Hafen-Ranking / Standortwahl (Kern)

- UC-6: Wetterfenster-Kampagnenplanung (Kern)

- UC-13: Naturschutz-Zeitfenster-Check (Feature)

- UC-8: Aufbau-Rueckbau-Gegenverkehr (Stage B)

- UC-7: Recycler-Matching (Stage B)

- UC-10: Szenario-Vergleich (Stage B)

- UC-11: Politikberatung Kapazitaetsengpaesse (Output/Report)

- UC-14: Schiffstyp-Empfehlung (Stage B)

### Produkt B: DPP-Prototyp (Forschungsergebnis)

- UC-4: LCA End-of-Life (Kern-Input)

- UC-5: Recyclingfaehigkeits-Bewertung (Kern-Input)

- UC-9: DPP-Export AASX/JSON-LD (Kern)

- UC-12: Kritische-Rohstoffe-Bilanz (optionale Erweiterung)

Diese Buendelung ist ein Vorschlag. Der Workshop kann zu einer anderen Zuordnung kommen, wenn z.B. UC-8 (Gegenverkehr) als Stage-A-tauglich bewertet wird oder UC-12 (Kritische Rohstoffe) hoeher priorisiert wird als erwartet.

# 6  DPP-Feldliste: Vorlage zum Befuellen

Die folgende Tabelle ist der zentrale Arbeitsgegenstand des Workshops. Sie enthaelt einen Vorschlag fuer die DPP-Feldliste, basierend auf den AAS-Submodels und den identifizierten Datenquellen. Im Workshop werden Felder ergaenzt, gestrichen oder umpriorisiert.

Priorisierung nach JRC145830: Essential = Muss fuer MVP. Recommended = Sollte, wenn moeglich. Voluntary = Nice-to-have, Stage B/C.

| AAS-Submodel | Feldname | Datentyp | Quelle | Owner | Prioritaet | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification | asset_id | string (UUID) | 4C Offshore | Heiko | Essential |  |
| Identification | turbine_type | string | 4C Offshore | Heiko | Essential |  |
| Identification | park_name | string | 4C Offshore | Heiko | Essential |  |
| Identification | coordinates | geometry (Point) | 4C / BSH | Heiko | Essential |  |
| Identification | installation_year | integer | BNetzA/MaStR | Heiko | Essential |  |
| Identification | decom_year_planned | integer | 4C / Genehmigung | Heiko | Essential |  |
| TechnicalData | capacity_mw | float | 4C Offshore | Heiko | Essential |  |
| TechnicalData | hub_height_m | float | 4C Offshore | Heiko | Recommended |  |
| TechnicalData | rotor_diameter_m | float | 4C Offshore | Heiko | Recommended |  |
| TechnicalData | foundation_type | enum | 4C Offshore | Heiko | Essential |  |
| MaterialComposition | subsystem | string | Vestas LCA | Thomas | Essential | z.B. Rotor, Gondel, Turm |
| MaterialComposition | material | string | Vestas LCA | Thomas | Essential | z.B. Stahl, GFK, Kupfer |
| MaterialComposition | mass_kg | float | Vestas LCA / IRENA | Thomas | Essential |  |
| MaterialComposition | recyclability_pct | float | IRENA + Berechnung | Thomas | Recommended |  |
| CarbonFootprint | impact_category | string | SimaPro/openLCA | Thomas | Recommended | z.B. GWP, AP, EP |
| CarbonFootprint | value | float | SimaPro/openLCA | Thomas | Recommended |  |
| CarbonFootprint | scope | enum | Berechnung | Thomas | Recommended | EoL-Phase |
| DecommissioningData | sequence_step | string | AnyLogic/Literatur | Marc | Essential |  |
| DecommissioningData | duration_hours | float | AnyLogic | Marc | Recommended |  |
| DecommissioningData | vessel_type | string | Domaenenwissen | Marc | Essential |  |
| DecommissioningData | port_id | FK | Hafenregister | Marc/Heiko | Essential |  |
| EnvironmentalContext | hs_daily_m | float | ERA5 | Heiko | Essential | Sign. Wellenhoehe |
| EnvironmentalContext | wind_speed_ms | float | ERA5 | Heiko | Essential |  |
| EnvironmentalContext | operable_day | boolean | Berechnung | Heiko | Essential | Hs<1.5m, Wind<10m/s |
| EnvironmentalContext | natura2000_zone | boolean | BfN/EEA | Heiko | Recommended |  |
| LifecycleStatus | event_type | enum | 4C + BSH | Heiko | Recommended | Errichtung, Wartung, Rueckbau |
| LifecycleStatus | event_date | date | 4C + BSH | Heiko | Recommended |  |

Leere Zeilen fuer Workshop-Ergaenzungen:

# 7  Erwartete Workshop-Ergebnisse

Am Ende des Workshops sollen folgende Artefakte vorliegen:

- Priorisierte Policy-Ziele (Top 5-6 fuer ASTRA Stage A)

- Validierter Use-Case-Katalog mit Machbarkeitsbewertung

- Produktentscheidung: Welche Use Cases buendeln sich zu welchen Produkten?

- DPP-Feldliste v1.0 (2-3 Seiten): AAS-Submodel x Feld x Datentyp x Quelle x Owner x Prioritaet

- Commitment Phase 1: Jeder Teilnehmer weiss, was er bis Juni 2026 liefert

- Offene Fragen und Entscheidungen (dokumentiert fuer Nacharbeit)

## 7.1  Was passiert nach dem Workshop?

Die DPP-Feldliste wird von Shubham formalisiert (IDTA-konforme AAS-Submodel-Spezifikation) und von Heiko in das DB-Schema uebersetzt. Beides zusammen bildet die verbindliche Schnittstellendefinition fuer Phase 1.

- Woche 1-2 nach Workshop: Shubham finalisiert DPP-Feldliste und AAS-Templates

- Woche 2-3: Heiko leitet DB-Schema aus Feldliste ab, setzt Supabase auf

- Ab Woche 3: Parallele Modularbeit beginnt (Phase 1)

# 8  Vorbereitung fuer Teilnehmer

Bitte vor dem Workshop:

### Alle Teilnehmer

- Dieses Dokument lesen (insb. Policy-Ziele und Use-Case-Katalog)

- Eigene Policy-Ziele oder Use Cases notieren, die fehlen

- ASTRA_Projektvorschlag_v3.docx als Kontext lesen

### Shubham

- JRC145830-Bericht sichten (Methodik fuer DPP-Feldlisten-Erstellung)

- IDTA-Submodel-Templates-Katalog vorbereiten (welche existieren, welche passen?)

- Entwurf AAS-Submodel-Struktur (wie in Abschnitt 6 vorgeschlagen)

### Marc

- Reale Rueckbau-Prozesskette skizzieren: Welche Schritte, welche Schiffstypen, welche Hafenanforderungen?

- AnyLogic-I/O: Was braucht das Modell als Eingabe? Was kommt raus?

- Hafendaten-Ueberblick: Welche Haefen kommen in Frage?

### Thomas

- Vestas LCA Kap. 4 sichten: Welche Materialaufstellung ist extrahierbar?

- BOM-Light Rohstruktur vorbereiten (~20 Zeilen: Subsystem x Material x Masse)

- LCA-Scope klaeren: Systemgrenze End-of-Life (Rueckbau -> Transport -> Recycling/Entsorgung)

### Heiko

- 4C-Offshore-Datenstruktur dokumentieren: Welche Felder sind verfuegbar?

- ERA5-Download-Moeglichkeiten sichten (tagesgenau, Nordsee-Standorte)

- Supabase-Schema-Entwurf vorbereiten (5 Kern-Entitaeten)

# 9  Methodischer Hinweis: Warum dieser Workshop wichtig ist

Die bisherigen Produktideen (Screener + DPP-Prototyp) basieren auf einer impliziten Analyse: Wir haben intuitiv Use Cases identifiziert und zu Produkten gebuendelt. Das funktioniert oft, hat aber zwei Schwaechen:

- Es ist nicht nachvollziehbar dokumentiert, warum genau diese Produkte und nicht andere.

- Es koennen blinde Flecken existieren (z.B. UC-12 Kritische Rohstoffe, UC-8 Gegenverkehr).

Der Workshop formalisiert diesen Prozess: Von Policy-Zielen ueber Use Cases zu Datenanforderungen. Das Ergebnis ist methodisch fundiert, gegenueber der Projektleitung und Foerdergebern darstellbar, und -- wichtig -- es gibt jedem Teammitglied einen klaren, nachvollziehbaren Arbeitsauftrag.

Erwartung: Die zwei Kernprodukte (Screener + DPP-Prototyp) werden sich wahrscheinlich bestaetigen. Aber der Weg dorthin ist transparent, und moeglicherweise kommen 1-2 Use Cases hinzu oder werden anders priorisiert als bisher angenommen.

HILOG | Hochschule Emden/Leer | Stand: 24. Maerz 2026