# IMC/ASTRA — Schema & Daten Vorgehensplan

Stand: 25. März 2026 — Lebendiges Dokument, schrittweise abhaken

_________________________________________________________________

## Vor dem Start: MakerKit-Kompatibilität prüfen

MakerKit legt alle App-Logik unter das public-Schema in Supabase. Das IMC/ASTRA-Schema muss im selben public-Schema leben, da Supabase RLS, Storage und Auth-Hooks nur auf public operieren.

Wichtige Punkte:

- MakerKit erstellt eigene Tabellen (users, accounts, memberships, subscriptions, invitations). Diese nicht anfassen.

- Unsere Tabellen bekommen das Präfix imc_ nicht — stattdessen leben sie einfach neben den MakerKit-Tabellen. Die Namenskonventionen (wind_farms, turbine_models etc.) sind ausreichend eindeutig.

- MakerKit nutzt Supabase Auth (auth.users). Für RLS verweisen wir auf auth.uid() — das ist bereits so im Schema v1 vorbereitet.

- PostGIS muss als Extension aktiviert sein: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis; — in Supabase über das Dashboard unter Database → Extensions.

- MakerKit-Migrations laufen über /apps/web/supabase/migrations/. Unsere Schema-Migrations kommen als separate Dateien in denselben Ordner, mit höherem Timestamp-Präfix.

_________________________________________________________________

## Phase 1 — Schema deployen (Woche 1)

### Schritt 1.1 — Extensions aktivieren

In Supabase Dashboard → Database → Extensions:

- postgis aktivieren

- uuid-ossp aktivieren (falls nicht schon durch MakerKit aktiv)

- pg_partman aktivieren (für ERA5-Timeseries-Partitioning, Stage B)

### Schritt 1.2 — Schema v1 deployen

Datei: IMC_Schema_v1.sql

supabase db push

Oder manuell über Supabase SQL Editor in dieser Reihenfolge:

- ENUMs erstellen (alle CREATE TYPE Statements zuerst)

- data_sources Tabelle (wird von allen anderen referenziert)

- turbine_models, wind_farms, ports, vessels (Stammdaten-Kern)

- Alle abhängigen Tabellen (farm_design, farm_grid, farm_capex_modelled etc.)

- Views (v_farm_overview, v_vessels_anylogic, v_capex_breakdown)

- Indexes (PostGIS GIST zuletzt)

Validierung nach Deploy:

SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables

WHERE table_schema = 'public'

AND table_name LIKE 'farm_%' OR table_name IN ('wind_farms', 'turbine_models', 'ports', 'vessels');

-- Erwartetes Ergebnis: 22 Tabellen

### Schritt 1.3 — Schema v1.1 Patches (3 Felder)

Direkt nach v1 deployen:

-- Patch 1: Geplantes Dekommissionierungsjahr

ALTER TABLE farm_milestones ADD COLUMN IF NOT EXISTS planned_decom_year INTEGER;

-- Patch 2: Hafentiefgang und Kailänge

ALTER TABLE ports ADD COLUMN IF NOT EXISTS min_draft_m NUMERIC(5,2);

ALTER TABLE ports ADD COLUMN IF NOT EXISTS quay_length_m NUMERIC(7,1);

-- Patch 3: Vessel Mobilisierungsvorlauf

ALTER TABLE vessels ADD COLUMN IF NOT EXISTS mobilisation_days INTEGER;

### Schritt 1.4 — RLS Policies aktivieren

MakerKit setzt voraus, dass RLS auf allen public-Tabellen aktiv ist. Für den Start:

-- Beispiel für wind_farms (alle anderen analog)

ALTER TABLE wind_farms ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Lese-Policy: alle authentifizierten User dürfen lesen

CREATE POLICY "authenticated_read" ON wind_farms

FOR SELECT TO authenticated USING (true);

-- Schreib-Policy: nur service_role (ETL-Skripte laufen als service_role)

CREATE POLICY "service_write" ON wind_farms

FOR ALL TO service_role USING (true);

**Hinweis:** Für den PoC-Betrieb reicht `authenticated_read` + `service_write`. Feinere Policies (z.B. organisationsbasiert via MakerKit `accounts`) kommen in Stage B.

_________________________________________________________________

## Phase 2 — 4C-Daten laden (Woche 1–2)

### Schritt 2.1 — `data_sources` Tabelle befüllen

Zuerst alle Quellen registrieren — das ist die Provenance-Basis für alle anderen Inserts:

INSERT INTO data_sources (id, name, type, version, license, accessed_at) VALUES

(gen_random_uuid(), '4C Offshore Wind Farm Database', 'commercial', 'Q4-2024', 'licensed', NOW()),

(gen_random_uuid(), '4C Offshore POP Database', 'commercial', 'Q4-2024', 'licensed', NOW()),

(gen_random_uuid(), '4C Offshore VPI Vessel Database', 'commercial', 'H2-2024', 'licensed', NOW()),

(gen_random_uuid(), 'Vestas EnVentus V150 LCA Report', 'publication', '2021', 'public', NOW()),

(gen_random_uuid(), 'ERA5 ECMWF Reanalysis', 'open', '5', 'CC-BY-4.0', NOW()),

(gen_random_uuid(), 'BfN Natura2000 Shapes', 'open', '2024', 'open-government', NOW());

### Schritt 2.2 — ETL: Wind Farm Database

Quell-Datei: 4COffshore - Offshore Wind Farm Database_SAMPLE.xlsx

Python-ETL (Kurzübersicht):

import pandas as pd

from supabase import create_client

df = pd.read_excel("4COffshore_WindFarmDB.xlsx", sheet_name="Wind Farms")

# Normalisierung: OEM → turbine_models

turbines = df[["Turbine Manufacturer", "Turbine Model", "Rated Power (MW)",

"Rotor Diameter (m)", "Hub Height (m)"]].drop_duplicates()

# → INSERT INTO turbine_models

# Haupttabelle: wind_farms

farms = df[["Farm Name", "Country", "Latitude", "Longitude",

"Commission Date", "Number of Turbines", "Foundation Type",

"Water Depth (m)", "Distance to Shore (km)"]].copy()

# → INSERT INTO wind_farms (inkl. PostGIS: ST_SetSRID(ST_MakePoint(lon, lat), 4326))

Reihenfolge zwingend einhalten:

- turbine_models (kein FK)

- wind_farms (FK auf turbine_models)

- farm_design (FK auf wind_farms)

- farm_grid (FK auf wind_farms)

- farm_milestones (FK auf wind_farms)

### Schritt 2.3 — ETL: POP Database (CAPEX/OPEX)

Quell-Datei: 4COffshore_POP_Q4_SAMPLE.xlsx

Ziel-Tabellen: farm_capex_modelled, farm_opex_modelled

Die 17 CAPEX-Spalten der POP werden auf ENUM-Kategorien gemappt (nicht 17 neue Spalten). Mapping-Referenz: `IMC_4C_to_AAS_Submodel_Mapping_v1.xlsx` → Sheet „POP Mapping".

### Schritt 2.4 — ETL: VPI Vessel Database

Quell-Datei: H2 2024 VPI Database Sample.xlsx

Ziel-Tabelle: vessels

Kritische Felder für Marc/AnyLogic:

- max_wave_height_m, max_wind_speed_ms, transit_speed_kn

- crane_capacity_t, deck_area_m2

- vessel_type (ENUM: HLV, CSOV, Barge, Tug, CTV)

### Schritt 2.5 — Validierung 4C-Daten

-- Sind alle Wind Farms mit Koordinaten geladen?

SELECT COUNT(*), COUNT(location) FROM wind_farms;

-- Gibt es verwaiste farm_design Einträge?

SELECT COUNT(*) FROM farm_design fd

LEFT JOIN wind_farms wf ON fd.farm_id = wf.id

WHERE wf.id IS NULL;

-- CAPEX-Kategorien vollständig?

SELECT category, COUNT(*) FROM farm_capex_modelled GROUP BY category;

_________________________________________________________________

## Phase 3 — BOM / LCA laden (Woche 2–3)

Diese Daten hast du **bereits** in `IMC_LCA_DPP_Data_Extraction_v1.xlsx`. Du kannst das komplett allein erledigen — Thomas reviewt nur.

### Schritt 3.1 — Schema v2c deployen (BOM/LCA-Modul)

Neue Tabellen in dieser Reihenfolge:

-- 1. BOM-Komponenten (Materialzusammensetzung pro Turbine)

CREATE TABLE bom_components (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

turbine_model_id UUID REFERENCES turbine_models(id),

subsystem TEXT NOT NULL,           -- 'Rotor', 'Nacelle', 'Tower', 'Foundation'

material TEXT NOT NULL,            -- 'Steel', 'Copper', 'GRP', 'Concrete'

mass_kg NUMERIC(10,2) NOT NULL,

mass_fraction_pct NUMERIC(5,2),

source_id UUID REFERENCES data_sources(id),

is_proxy BOOLEAN DEFAULT FALSE,    -- TRUE = skalierter Proxy, FALSE = gemessener Wert

notes TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- 2. LCA Impact Methods (Referenz-Tabelle)

CREATE TABLE lca_impact_methods (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

name TEXT NOT NULL,                -- 'CML 2002', 'ReCiPe 2016', 'ILCD'

version TEXT,

category TEXT NOT NULL,           -- 'GWP', 'ADP', 'EP', 'AP' etc.

unit TEXT NOT NULL                -- 'kg CO2-eq', 'kg Sb-eq' etc.

);

-- 3. LCA Ergebnisse

CREATE TABLE lca_results (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

turbine_model_id UUID REFERENCES turbine_models(id),

farm_id UUID REFERENCES wind_farms(id),     -- NULL = generisch für Modell

lifecycle_phase TEXT NOT NULL,              -- 'manufacturing', 'operation', 'eol'

impact_method_id UUID REFERENCES lca_impact_methods(id),

value NUMERIC(15,6) NOT NULL,

is_proxy BOOLEAN DEFAULT FALSE,

source_id UUID REFERENCES data_sources(id),

calculated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- 4. Material Inventory (aggregiert pro Park)

CREATE TABLE material_inventory (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

farm_id UUID REFERENCES wind_farms(id),

material TEXT NOT NULL,

total_mass_t NUMERIC(10,2),

recyclable_mass_t NUMERIC(10,2),

recyclability_pct NUMERIC(5,2),

eol_treatment TEXT,               -- 'recycling', 'reuse', 'landfill', 'incineration'

source_id UUID REFERENCES data_sources(id)

);

-- 5. Recyclability Assessment

CREATE TABLE recyclability_assessment (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

turbine_model_id UUID REFERENCES turbine_models(id),

material_fraction TEXT NOT NULL,

mass_fraction_pct NUMERIC(5,2),

recyclability_pct NUMERIC(5,2),

mci_score NUMERIC(4,3),          -- Material Circularity Indicator (0–1)

method TEXT,                     -- 'Ellen MacArthur', 'IRENA', 'custom'

source_id UUID REFERENCES data_sources(id)

);

### Schritt 3.2 — BOM-Daten laden (aus deiner Excel)

Quelle: IMC_LCA_DPP_Data_Extraction_v1.xlsx → Sheet „BOM-Light V150 per Turbine&quot;

- 22 Zeilen (Subsystem × Material Kombinationen)

- is_proxy = FALSE für V150 (Vestas-Originaldaten)

- is_proxy = TRUE für REpower 5M (skaliert aus V150 nach MW-Ratio)

### Schritt 3.3 — LCA-Ergebnisse laden

Quelle: Sheet „LCA Results V150&quot; → 18 Impact-Kategorien

Zuerst lca_impact_methods befüllen (CML 2002, ReCiPe 2016), dann lca_results.

### Schritt 3.4 — EoL-Rates und MCI laden

Quelle: Sheets „EoL Treatment Rates&quot; + „Circularity Indicator V150&quot;

→ recyclability_assessment (MCI = 0.64 für V150)

### Schritt 3.5 — Validierungs-Paket für Thomas erstellen

Nach dem Laden: Export als CSV + kurze Zusammenfassung:

*„Thomas — ich habe BOM und LCA-Proxies für V150 (Onshore) geladen. Für Alpha Ventus (REpower 5M, Offshore) habe ich die Massen nach MW-Ratio skaliert (is_proxy = TRUE). Bitte prüfe: (1) Stimmen die Subsystem-Massen für REpower 5M? (2) Welcher Korrekturfaktor gilt für Offshore vs. Onshore GWP? (3) Reichen 22 BOM-Zeilen oder brauchst du 200 für deine LCA-Berechnung?"*

_________________________________________________________________

## Phase 4 — ERA5 / Metocean (Woche 2–4)

### Schritt 4.1 — Schema v2b deployen (ERA5-Modul)

-- Grid-Punkte (einmalig laden, ~100 Punkte für Nordsee-Bereich)

CREATE TABLE era5_grid_points (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

location GEOMETRY(Point, 4326) NOT NULL,

lat NUMERIC(7,4) NOT NULL,

lon NUMERIC(7,4) NOT NULL

);

CREATE INDEX idx_era5_grid_gist ON era5_grid_points USING GIST(location);

-- Monatliche Aggregate (Primär-Tabelle, sofort nutzbar)

CREATE TABLE era5_monthly_aggregates (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

grid_point_id UUID REFERENCES era5_grid_points(id),

year INTEGER NOT NULL,

month INTEGER NOT NULL CHECK (month BETWEEN 1 AND 12),

wind_speed_mean_ms NUMERIC(6,3),

wind_speed_p90_ms NUMERIC(6,3),

significant_wave_height_mean_m NUMERIC(5,3),

significant_wave_height_p90_m NUMERIC(5,3),

source_id UUID REFERENCES data_sources(id)

);

-- Abgeleitete Wetterfenster pro Park und Quartal

CREATE TABLE era5_weather_windows (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

farm_id UUID REFERENCES wind_farms(id),

quarter INTEGER CHECK (quarter BETWEEN 1 AND 4),

year INTEGER,

workable_days INTEGER,           -- Tage mit Hs < Schwellwert UND v < Schwellwert

wave_threshold_m NUMERIC(4,2) DEFAULT 1.5,

wind_threshold_ms NUMERIC(4,2) DEFAULT 10.0,

source_id UUID REFERENCES data_sources(id)

);

### Schritt 4.2 — ERA5-Daten via CDS API laden

import cdsapi

c = cdsapi.Client()

c.retrieve('reanalysis-era5-single-levels-monthly-means', {

'product_type': 'monthly_averaged_reanalysis',

'variable': ['10m_u_component_of_wind', '10m_v_component_of_wind',

'significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell'],

'year': [str(y) for y in range(2000, 2024)],

'month': [f'{m:02d}' for m in range(1, 13)],

'time': '00:00',

'area': [56, 4, 53, 12],    # Nordsee Bounding Box

'format': 'netcdf'

}, 'era5_nordsee_monthly.nc')

Dann NetCDF → era5_monthly_aggregates per pandas/xarray.

### Schritt 4.3 — Wetterfenster berechnen und laden

Für jeden Park: PostGIS-Nearest-Neighbor auf era5_grid_points, dann Aggregation auf era5_weather_windows.

_________________________________________________________________

## Phase 5 — Natura2000 / Schutzgebiete (Woche 3–4)

### Schritt 5.1 — Schema v2b deployen (Geo-Modul)

-- Schutzgebiete (Polygone)

CREATE TABLE protected_areas (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

site_code TEXT UNIQUE NOT NULL,   -- Natura2000 Sitecode z.B. 'DE1016302'

name TEXT NOT NULL,

area_type TEXT,                   -- 'SPA', 'SAC', 'Ramsar'

country_code CHAR(2),

geometry GEOMETRY(MultiPolygon, 4326) NOT NULL,

source_id UUID REFERENCES data_sources(id)

);

CREATE INDEX idx_protected_areas_gist ON protected_areas USING GIST(geometry);

-- Räumliche Überschneidung Park ↔ Schutzgebiet

CREATE TABLE farm_protected_area_overlaps (

farm_id UUID REFERENCES wind_farms(id),

protected_area_id UUID REFERENCES protected_areas(id),

distance_km NUMERIC(8,3),         -- NULL = direkter Overlap

overlap_area_km2 NUMERIC(10,4),   -- NULL = kein Overlap, nur Nähe

PRIMARY KEY (farm_id, protected_area_id)

);

### Schritt 5.2 — BfN / EEA Shapefiles laden

Quellen:

- BfN: https://geodienste.bfn.de/ogc/wfs/schutzgebiet (WFS, kostenlos)

- EEA: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-14 (Shapefile Download)

# EEA Natura2000 als GeoPackage laden

ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=... dbname=..." Natura2000_end2021.gpkg \

-nln protected_areas -t_srs EPSG:4326

### Schritt 5.3 — Spatial Join ausführen

-- Overlaps berechnen (alle Parks innerhalb 50km eines Schutzgebiets)

INSERT INTO farm_protected_area_overlaps (farm_id, protected_area_id, distance_km)

SELECT wf.id, pa.id,

ST_Distance(wf.location::geography, pa.geometry::geography) / 1000 AS distance_km

FROM wind_farms wf, protected_areas pa

WHERE ST_DWithin(wf.location::geography, pa.geometry::geography, 50000);

_________________________________________________________________

## Phase 6 — Zerlegungssequenz / Decom (Woche 4–5)

Du kannst die Literatur-Grundlage vorbereiten. Marc validiert dann in einer Session.

### Schritt 6.1 — Schema deployen (Decom-Modul)

-- Zerlegungssequenz als gerichteter Graph (DAG)

CREATE TABLE decom_sequences (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

turbine_model_id UUID REFERENCES turbine_models(id),

step_number INTEGER NOT NULL,

step_name TEXT NOT NULL,          -- 'Cable Disconnection', 'Blade Removal' etc.

depends_on INTEGER[],             -- Array von step_numbers (Vorgänger)

is_parallel BOOLEAN DEFAULT FALSE,

vessel_type TEXT,                 -- 'HLV', 'CSOV', 'Barge' etc.

crane_requirement_t NUMERIC(8,2),

estimated_duration_days NUMERIC(5,1),

notes TEXT

);

-- Rückbau-Kampagnen (AnyLogic-Output landet hier)

CREATE TABLE decom_campaigns (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

farm_id UUID REFERENCES wind_farms(id),

scenario_name TEXT NOT NULL,      -- 'baseline', 'optimistic', 'pessimistic'

total_duration_days INTEGER,

vessel_ids UUID[],                -- Array von vessel IDs

start_date DATE,

estimated_cost_meur NUMERIC(10,2),

co2_transport_t NUMERIC(10,2),

source TEXT DEFAULT 'AnyLogic'

);

### Schritt 6.2 — Zerlegungssequenz aus Literatur vorbefüllen

Aus 3x3-Stage-Matrix und Literatur die 15 Schritte laden (is_proxy = TRUE), dann Marc zur Validierung:

*„Marc — ich habe die 15-Schritte-Zerlegungssequenz für einen generischen Jacket-Monopile aus der Literatur als Startwert geladen. Bitte prüfe: (1) Stimmt die Reihenfolge? (2) Welche Schritte laufen wirklich parallel? (3) Welcher Vessel-Typ pro Schritt? (4) Fehlen kritische Schritte? Ich schätze: 1 gemeinsame Session à 2h reicht."*

_________________________________________________________________

## Phase 7 — DPP / AAS Export-Tabellen (Woche 5–6)

Shubham ist Lead. Du lieferst das Gerüst, er füllt die IDTA-Details.

### Schritt 7.1 — Schema deployen (DPP/AAS-Modul)

-- AAS Submodel Registry

CREATE TABLE aas_submodels (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

semantic_id TEXT UNIQUE NOT NULL, -- IDTA Identifier z.B. 'urn:bamm:...'

name TEXT NOT NULL,

version TEXT,

spec_url TEXT

);

-- DPP Templates (Feldstruktur pro Submodel)

CREATE TABLE dpp_templates (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

submodel_id UUID REFERENCES aas_submodels(id),

field_name TEXT NOT NULL,

field_type TEXT NOT NULL,         -- 'string', 'float', 'integer', 'geometry', 'ref'

unit TEXT,

is_required BOOLEAN DEFAULT FALSE,

priority TEXT CHECK (priority IN ('essential', 'recommended', 'voluntary')),

maps_to_table TEXT,               -- z.B. 'wind_farms'

maps_to_column TEXT               -- z.B. 'rated_power_mw'

);

-- DPP Feldwerte (befüllt aus allen anderen Tabellen via Views/Functions)

CREATE TABLE dpp_field_values (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

farm_id UUID REFERENCES wind_farms(id),

template_id UUID REFERENCES dpp_templates(id),

value_text TEXT,

value_numeric NUMERIC,

value_json JSONB,

is_complete BOOLEAN DEFAULT FALSE,

last_updated TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Export-Log

CREATE TABLE dpp_export_log (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

farm_id UUID REFERENCES wind_farms(id),

exported_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

export_format TEXT DEFAULT 'AASX',

exported_by UUID REFERENCES auth.users(id),

file_path TEXT

);

### Schritt 7.2 — Validierungs-Paket für Shubham

*„Shubham — ich habe das DPP-Tabellengerüst deployed und die 30 Felder aus unserer DPP-Feldliste als `dpp_templates`-Einträge angelegt (inkl. Mapping auf DB-Spalten). Was ich von dir brauche: (1) Die korrekten `semantic_id` IDTA-Identifier pro Submodel (du hast Zugang zu den IDTA-Templates). (2) Welche Felder sind laut ESPR-Analogie wirklich 'essential'? (3) Wie soll das AASX-Package strukturiert sein — eine Datei pro Turbine oder pro Park?"*

_________________________________________________________________

## Phase 8 — Regulatorik / BSH (Woche 4–5, parallel)

CREATE TABLE regulatory_permits (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

farm_id UUID REFERENCES wind_farms(id),

authority TEXT NOT NULL,          -- 'BSH', 'BNetzA', 'EEA'

permit_type TEXT NOT NULL,        -- 'construction', 'operation', 'decommissioning'

permit_number TEXT,

issued_date DATE,

expiry_date DATE,

status TEXT,                      -- 'active', 'pending', 'expired'

source_id UUID REFERENCES data_sources(id)

);

Quelle: BSH-Geoportal, BNetzA MaStR (beide öffentlich zugänglich).

_________________________________________________________________

## Gesamtübersicht: Was wann, wer

Woche 1    Phase 1: Schema v1 + v1.1 deployen (du, ~1 Tag)

Phase 2: 4C ETL starten (du, ~3–4 Tage)

Woche 2    Phase 3: BOM/LCA aus deiner Excel laden (du, ~1–2 Tage)

→ Validierungs-Paket an Thomas (er: ~30min Review)

Phase 4: ERA5 CDS API + Grid laden (du, ~2 Tage)

Woche 3    Phase 4: ERA5 Wetterfenster berechnen (du, ~1 Tag)

Phase 5: Natura2000 Shapefiles laden + Spatial Join (du, ~2 Tage)

Phase 8: Regulatorik-Daten laden (du, ~1 Tag)

Woche 4    Phase 6: Zerlegungssequenz aus Literatur laden (du, ~1 Tag)

→ Validierungs-Paket an Marc (er: ~2h Session)

Woche 5    Phase 7: DPP/AAS-Tabellen deployen + befüllen (du, ~2 Tage)

→ Validierungs-Paket an Shubham (er: ~1 Session)

Woche 6    Konsolidierung: Alle Tabellen validieren, Views prüfen,

Alpha Ventus End-to-End testen (du, ~2 Tage)

_________________________________________________________________

## Checkliste: Was nur andere liefern können

Nicht vergessen — diese Dinge kannst du nicht selbst erledigen und musst sie aktiv einfordern:

- Thomas: Offshore-Korrekturfaktor für GWP (Onshore → Offshore), SimaPro-Modell für REpower 5M

- Marc: Validierte Zerlegungssequenz mit Parallelitäten, AnyLogic-Output als CSV für decom_campaigns

- Shubham: IDTA semantic_id Identifier für alle 6 AAS-Submodels, AASX-Package-Struktur

_________________________________________________________________

## Abschluss-Validierung: Schema komplett?

-- Tabellenzählung (Ziel: 41)

SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables

WHERE table_schema = 'public';

-- Alle wind_farms mit vollständigem DPP?

SELECT wf.name, COUNT(dfv.id) AS fields_complete

FROM wind_farms wf

LEFT JOIN dpp_field_values dfv ON dfv.farm_id = wf.id AND dfv.is_complete = TRUE

GROUP BY wf.name;

-- Alpha Ventus End-to-End Check

SELECT wf.name, tm.manufacturer, tm.model,

ba.total_mass_t, lr.value AS gwp_kg_co2,

ew.workable_days AS q2_weather_window

FROM wind_farms wf

JOIN turbine_models tm ON wf.turbine_model_id = tm.id

LEFT JOIN material_inventory ba ON ba.farm_id = wf.id AND ba.material = 'Steel'

LEFT JOIN lca_results lr ON lr.farm_id = wf.id AND lr.lifecycle_phase = 'eol'

LEFT JOIN era5_weather_windows ew ON ew.farm_id = wf.id AND ew.quarter = 2

WHERE wf.name ILIKE '%alpha ventus%';