INTEGRATED MARITIME CIRCULARITY

Projektvorschlag: Produkte, Architektur und Vorgehensmodell

Hochschulinstitut für Logistik (HILOG) | Version 5.0 | 24. Maerz 2026

# 1  Projektkontext und methodischer Ansatz

## 1.1  Projektkontext

Integrated Maritime Circularity (IMC) entwickelt eine digitale Plattform und Methodik für die strategische Planung der Offshore-Wind-Dekommissionierung in der Nordsee. Das Projekt verbindet vier Fachdomänen:

- Datenplattform (Supabase / PostGIS) – Geodatenbank, API, Dashboard

- Lebenszyklusanalyse (SimaPro / openLCA) – ökologische Bewertung der End-of-Life-Phase

- Logistiksimulation (AnyLogic) – Rückbaulogistik, Routen, Kosten

- Digitale Produktpässe (DPP / AAS) – standardisierte Datenrepräsentation nach IEC 63278

Um die Integration dieser vier Module systematisch zu steuern, wird ein gemeinsames Zielschema benötigt, das jedem Modul seinen Arbeitsauftrag gibt. Dieses Dokument beschreibt den Weg dorthin.

## 1.2  Methodischer Ansatz

Der Vorschlag folgt zwei etablierten Rahmenwerken, die sich gegenseitig ergänzen:

Colombos 4-Stufen-Rahmen (vereinbart im Kickoff-Meeting, Februar 2026) definiert die Arbeitsreihenfolge für die technische Umsetzung:

| Stufe | Inhalt | Zuordnung |
| --- | --- | --- |
| 1. Business Case | Welche Stakeholder brauchen welche Services? | Abschnitt 3: Mögliche Endprodukte |
| 2. Daten & Ergebnisse | Welche Daten werden benötigt? Was liefert das System? | Phase 0: DPP-Feldliste |
| 3. Datenvorbereitung | Aufbereitung und Strukturierung | Phase 1: Parallele Modularbeit |
| 4. Datenquellen | Wo kommen die Daten her? | Abschnitt 6: Quellenlandschaft |

JRC145830-Methodik (EU Joint Research Centre, Maerz 2026) beschreibt, wie DPP-Datenanforderungen systematisch definiert werden: vom Zweck rückwärts – nicht von den verfügbaren Daten vorwärts. Policy-Ziel → Use Cases → Datenanforderungen → Priorisierung (essential / recommended / voluntary).

Beide Ansätze führen zum selben Ergebnis: Zuerst klären, was gebraucht wird (Produkte, Use Cases), dann die Daten strukturieren, dann die Quellen anbinden.

# 2  DPP/AAS als Designprinzip – nicht als Produkt

## 2.1  Regulatorischer Stand

Offshore-WEA sind durch die EU-Ökodesign-Verordnung (ESPR, 2024/1781) noch nicht direkt reguliert. Es gibt keinen Delegated Act für Windturbinen. Niemand braucht heute einen DPP für eine Windturbine.

## 2.2  DPP/AAS als konzeptionelles Backbone

Die DPP-Feldliste und die AAS-Submodel-Struktur bilden das konzeptionelle Backbone des Projekts. Sie definieren:

- Welche Daten existieren müssen (Feldliste → bestimmt DB-Schema)

- Wie Daten strukturiert sind (AAS-Submodels → bestimmt API-Verträge)

- In welcher Granularität modelliert wird (pro Anlage, Komponente, Phase → bestimmt LCA-Scope)

- Welche Prozessinformationen die Simulation abbilden muss (→ bestimmt AnyLogic-I/O)

Das DPP-Zielschema löst das Schnittstellenproblem, weil es jedem Modul seinen Arbeitsauftrag gibt.

## 2.3  AAS-Submodels im Überblick

| AAS-Submodel | Felder (Beispiel) | Quelle | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification | Asset-ID, Typ, Standort, Baujahr, Decom-Zeitplan | 4C Offshore, BNetzA/MaStR | Heiko |
| TechnicalData | Leistung, Nebenhöhle, Rotordurchmesser, Fundament | 4C Offshore, BSH | Heiko |
| MaterialComposition | Subsystem, Material, Masse (kg) | Vestas LCA Kap. 4, IRENA | Thomas |
| CarbonFootprint | Impact-Kategorie, Wert, Scope | SimaPro / openLCA | Thomas |
| RecyclabilityIndex | Materialfraktion, Recyclingquote (%) | IRENA + Berechnung | Thomas |
| DecommissioningData | Zerlegungssequenz, Dauer, Schiffstyp, Hafen | AnyLogic + Domänenwissen | Marc |
| LifecycleStatus | Events (Errichtung, Wartung, Rückbau) | 4C + BSH | Heiko |
| EnvironmentalContext | Wetterfenster, Schutzgebiete, Tiden | ERA5, BfN/EEA, BSH | Heiko |

# 3  Mögliche Endprodukte: Was könnte Integrated Maritime Circularity (IMC) liefern?

Bevor Produkte priorisiert werden, stellt sich die Frage: Welche Endprodukte wären mit den vier Modulen grundsätzlich denkbar? Die folgende Tabelle bewertet jedes mögliche Produkt nach Nutzen, Datenbedarf, Machbarkeit und PortCycle-Relevanz.

| Produkt | Kernfrage | Primaere Nutzer | Datenbedarf | Machbarkeit Stage A | PortCycle-Relevanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dekom-Zeitstrahl | Wann laufen welche Nordsee-Parks aus? | Politik, Planer | 4C-Stammdaten | Hoch – 4C-Daten | Mittel |
| Materialfluss-Prognose | Wie viel Stahl/Kupfer/GFK kommen 2030–2045? | Recycler, Politik | 4C + BOM-Light | Hoch – BOM-Light + Hochrechnung | Hoch |
| Hafen-Ranking / Screener | Welcher Hafen ist optimal für Windpark X? | Hafenbetreiber, Logistiker | 4C + ERA5 + Hafendaten + Heuristiken/AnyLogic | Mittel-Hoch – Kern-Feature | Sehr hoch |
| LCA-Vergleichstool | Welche Rückbaustrategie hat den geringsten CO₂-Fußabdruck? | Forscher, Politik | BOM-Light + LCA-Tool + Szenarien | Mittel – abhängig von Thomas | Mittel |
| Recycler-Matching | Welcher Recycler passt zu welchem Materialstrom? | Recycler, Hafenbetreiber | Recycler-DB + BOM + Hinterland | Niedrig-Mittel – Recycler-Daten fehlen | Hoch |
| DPP-Prototyp (1 Turbine) | Wie sähe ein DPP für Offshore-WEA aus? | Forscher, EU-Policy | Alle Module integriert | Mittel – entsteht als Nebenprodukt | Indirekt |

## 3.1  Einschätzung

Die ersten drei Produkte (Zeitstrahl, Materialfluss, Hafen-Ranking) lassen sich zu einem integrierten Screener bündeln – sie nutzen dieselbe Datenbasis (4C + BOM-Light + ERA5) und adressieren dieselben Stakeholder. Das LCA-Vergleichstool und das Recycler-Matching sind eigenständige Perspektiven, die in Stage B hinzukommen können. Der DPP-Prototyp entsteht als strukturiertes Nebenprodukt des integrierten Datenmodells.

# 4  Fokus auf zwei Produkte

## 4.1  Kernprodukt A: Decom Capacity Screener

Der Screener vereint die drei stärksten Perspektiven in einem Dashboard:

- Perspektive 1 – Dekommissionierungs-Zeitstrahl: Wann laufen welche Parks aus? Wo entstehen zeitliche Engpässe?

- Perspektive 2 – Materialfluss-Prognose: Wie viel Stahl, Kupfer, GFK kommen 2030–2045 aus der Nordsee?

- Perspektive 3 – Hafen-Ranking: Welcher Hafen ist optimal für den Rückbau von Windpark X? (Entfernung, Kapazität, Wetter, Kosten-Proxy, CO₂-Proxy)

Warum der Screener das stärkste Produkt ist: Er beantwortet eine reale Frage, die heute niemand systematisch beantworten kann. Die PortCycle-Partner (NPorts, Weets, EWD Benli) sind die natürlichen Testnutzer. Er ist auf Konferenzen zeigbar und als Paper publizierbar.

## 4.2  Forschungsprodukt B: DPP-Prototyp (1 Turbine)

Zeigt: So Würde ein Digitaler Produktpass für eine Offshore-WEA aussehen, wenn ESPR auf diese Produktgruppe angewendet würde. Entsteht als Forschungsergebnis – nicht als Produkt – und kann die Grundlage für einen Paper-Beitrag bilden.

## 4.3  Vergleich

| Aspekt | Kernprodukt A: Screener | Forschungsprodukt B: DPP |
| --- | --- | --- |
| Nutzer | Hafenbetreiber, Decom-Planer, Politik | Forscher, EU-Policy |
| Sichtbarkeit | Dashboard, Karte, Rankings | AAS-Export (AASX), Paper |
| Datenbedarf | 4C + BOM-Light + ERA5 + Hafen | Alle Module integriert |
| Abhängigkeit | Heiko + Marc (+ Thomas für Materialfluss) | Alle vier Teampartner |
| TRL | TRL 4+ (MVP mit Feedback) | TRL 3–4 (Konzeptnachweis) |
| PortCycle-Relevanz | Direkt – Kernfunktion für Hafenplanung | Indirekt – Forschungsbeitrag |

## 4.4  Aufbauwelle als Kontextfaktor

Die Konkurrenz zwischen Aufbau und Rückbau um Schiffe, Hafenslots und Fachpersonal ist ein zentrales Argument, warum der Screener gebraucht wird. In Stage A wird die Aufbauwelle als bekannter Faktor benannt, aber nicht modelliert. In Stage B könnten 4C-Pipeline-Daten (geplante Neubauprojekte) als Gegenverkehrs-Analyse integriert werden.

# 5  Alpha Ventus als Vertical Slice

Alpha Ventus (12 Turbinen, Senvion 5M / AREVA M5000, Baujahr 2009/2010) ist der einzige sinnvolle Startpunkt:

- Realer Rückbau – kein hypothetisches Szenario

- Klein genug (12 Turbinen) um handhabbar zu sein, groß genug um nicht trivial zu sein

- Öffentliche Daten vorhanden (4C, BNetzA, BSH)

- Andere Parks (BARD Offshore 1, Meerwind) sind die Skalierung – erst nach dem PoC

Der One-Asset Proof-of-Concept (1 Turbine komplett durch den Fluss: 4C → BOM-Light → LCA → AnyLogic-Input → DPP-Export) ist Meilenstein M1.

# 6  Quellenlandschaft

Integrated Maritime Circularity (IMC) nutzt eine Vielzahl von Datenquellen. Die folgende Übersicht ordnet jede Quelle nach Stage-Zugehörigkeit und Priorität ein.

## 6.1  Stage A – Pflichtquellen

| Quelle | Was sie liefert | Zugangsart | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| 4C Offshore | Windpark-Standorte, Turbinen, Kapazitäten, Decom-Zeitpläne, Fundamente | Akademische Lizenz (gesichert) | Heiko |
| BNetzA / MaStR | Installationsjahr, Genehmigungsdaten, Betreiberzuordnung | Offen (API/Download) | Heiko |
| BSH | Genehmigungsunterlagen, Kabeltypen/Längen, regulatorische Rahmenbedingungen | Offen (Download) | Heiko |
| ERA5 (Copernicus) | Wind, Wellenhöhe (Hs) – tagesgenau für Wetterfenster | Offen (NetCDF-Download) | Heiko |
| BfN / EEA | Natura2000-Schutzgebiete – Zeitfenster-Einschränkungen | Offen (GeoJSON, einmalig) | Heiko |
| Vestas LCA / IRENA | BOM-Light: Subsystem x Material x Masse | Öffentliche Berichte | Thomas / Eike |
| Öffentl. Hafenverzeichnisse | Hafenstandorte, Typ, Basiskapazität | Offen + Domänenwissen | Marc / Heiko |

## 6.2  Stage B – Ergänzungsquellen (mit Aufwand/Budget)

| Quelle | Was sie liefert | Hürde |
| --- | --- | --- |
| ecoinvent (via SimaPro) | LCA-Hintergrunddaten | SimaPro-Lizenz (~9.400 EUR) |
| CMEMS (Copernicus Marine) | Meeresströmungen, SST | API-Abruf, Aufbereitung |
| BSH Gezeitenvorausberechnung | Tidenhub, Strömungen | CSV-Download, Aufbereitung |
| NPorts / Hafenbetreiber | Detaillierte Hafenkapazitäten (Kräne, Tiefgang) | Kontaktaufnahme |
| Clarkson / Branchenberichte | Schiffstyp-Spezifikationen, Charterraten | Kostenpflichtig |
| WindEurope | Kapazitätszahlen, Ausbauziele (Aufbauwelle) | Öffentliche Berichte |
| Searoutes.com / AIS-basiert | Seerouten / Entfernungsmatrizen | Teilw. kostenpflichtig |

Stage C (Industriekooperation): Vollständige OEM-BOMs, As-built-Dokumentation, SCADA-Daten, echte Rückbaukosten, Recycler-Verträge – nur mit Industriepartner möglich. Explizit aus dem Integrated Maritime Circularity (IMC)-Scope ausgeschlossen.

# 7  Rollen und Verantwortlichkeiten

Alle Teammitglieder tragen zum Gesamtergebnis bei. Die Arbeit ist so strukturiert, dass jedes Modul einen klaren Owner hat, aber die Abhängigkeiten transparent sind.

## 7.1  Shubham: DPP/AAS-Architektur

Bildet die Strukturierungsgrundlage für das Gesamtprojekt. Die DPP-Feldliste und die AAS-Templates definieren die Schnittstellen zwischen allen Modulen.

| Aufgabe | Beschreibung | Abhängigkeit | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| DPP-Feldliste | JRC145830-Methodik auf Offshore-WEA EoL anwenden. | Marc, Heiko, Thomas | Phase 0 |
| AAS-Templates | IDTA-Submodel-Templates sichten, auf Offshore-WEA adaptieren. | IDTA-Katalog | Phase 0–1 |
| API-Datenverträge | Gemeinsam mit Heiko die API-Verträge aus DPP-Struktur ableiten. | Heiko (API-Design) | Phase 1 |
| Dummy-AAS / DPP-Prototyp | AAS-Export (AASX) für 1 Alpha-Ventus-Turbine. Erst Dummy, dann real. | Alle Module liefern | Phase 2–3 |
| Forschungsbeitrag | DPP-Prototyp als Paper aufbereiten (ESPR-Analogie für WEA). | Integrierte Daten | Phase 3 |

## 7.2  Marc: Logistiksimulation und Domänenwissen

Bringt das operative Wissen über die Offshore-Rückbaukette ein. Sein Input ist essenziell für die Validität der DPP-Feldliste und des Gesamtmodells.

| Aufgabe | Beschreibung | Abhängigkeit | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Domänenwissen / Workshop | Reale Prozesskette beschreiben: Zerlegungssequenz, Schiffstypen, Hafenanforderungen, Entscheidungspunkte. | Branchenerfahrung | Phase 0–1 |
| I/O-Spezifikation | Input/Output für AnyLogic definieren: Was braucht das Modell? Was kommt raus? | Stammdaten (Heiko) | Phase 1 |
| Modellkonzept | Generisches AnyLogic-Konzept skizzieren. Hafendaten-Recherche. | I/O-Spec fertig | Phase 1 |
| AnyLogic-Modell | Basisszenario: 1 Windpark, 1 Hafen, 1 Strategie simulieren. | Stammdaten + ERA5 | Phase 2–3 |

## 7.3  Thomas: Lebenszyklusanalyse und Materialmodellierung

Verantwortet die ökologische Bewertung der End-of-Life-Phase und die Erstellung der BOM-Light.

| Aufgabe | Beschreibung | Abhängigkeit | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| BOM-Light | Vestas LCA Kap. 4 analysieren. CSV extrahieren (~20 Zeilen). IRENA-Daten ergänzen. | Vestas-Bericht, IRENA | Phase 1 |
| LCA-Tool-Evaluation | SimaPro vs. openLCA evaluieren. ecoinvent-Lizenz klaeren. | Lizenzsituation | Phase 1 |
| Probe-LCA | Einen LCA-Run für 1 WEA (End-of-Life) durchführen. | BOM-Light fertig | Phase 1–2 |
| Granularität / Workshop | LCA-Scope mit Shubham klären: pro Anlage, Komponente oder Phase? | DPP-Feldliste | Phase 0–1 |
| CSV-Lieferung | BOM-Light und LCA-Ergebnisse im definierten Schema liefern. | Schema steht | Phase 2 |

## 7.4  Heiko: Plattform-Architektur und Datenintegration

Baut die technische Infrastruktur, auf der alle Module aufsetzen. Die Plattform ist der Container – der fachliche Inhalt kommt von den Fach-Ownern.

| Aufgabe | Beschreibung | Abhängigkeit | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase-Setup | PostgreSQL, RLS, Auth, Storage, EU Frankfurt Hosting. PostGIS. | Keine | Phase 1 |
| DB-Schema | Kern-Entitäten + abgeleitete Tabellen. Abgeleitet aus DPP-Feldliste. | DPP-Feldliste (Shubham) | Phase 1 |
| 4C-Stammdaten | Import Windparks, Turbinen, Koordinaten, Decom-Zeitpläne. | 4C-Lizenz | Phase 1 |
| ERA5-Pipeline | NetCDF-Download, räumliche Filterung, Tagesaggregation, Wetterfenster. | Copernicus-Zugang | Phase 1 |
| REST API + Import | CRUD-Endpoints, Datenverträge, generische CSV/JSON-Import-Funktion. | Schema steht | Phase 1–2 |
| Frontend / Dashboard | Next.js, Karte, Tabellen, Filter, Charts. Screener-MVP. | API + Daten | Phase 2–3 |

# 8  Abhängigkeitskette

| # | Modul | Braucht | Liefert | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DPP-Feldliste | JRC-Methodik + Domänenwissen | AAS-Submodel-Spezifikation | Alle (Workshop) |
| 1 | Stammdaten | 4C-Lizenz | Asset-Register | Heiko |
| 2a | BOM-Light | Vestas LCA Kap. 4 | CSV: Subsystem x Material x Masse | Thomas |
| 2b | ERA5-Pipeline | Copernicus-Zugang | Tageswerte pro Standort | Heiko |
| 2c | I/O-Spezifikation | Domänenwissen | AnyLogic Input/Output-Def. | Marc |
| 2d | AAS-Templates | DPP-Feldliste (0) | IDTA-konforme Templates | Shubham |
| 3a | LCA-Berechnung | BOM-Light (2a) | Impact-Kategorien pro WEA | Thomas |
| 3b | AnyLogic-Modell | Stammdaten (1) + ERA5 (2b) | Logistik-Szenarien | Marc |
| 4 | Integration | 3a + 3b + 2d | Dashboard + DPP-Export | Heiko + Shubham |

Schritt 0 (DPP-Feldliste) muss zuerst passieren – er gibt allen anderen ihren Arbeitsauftrag. Die Schritte 1, 2a–2d können danach parallel laufen. Erst ab Schritt 3 entstehen Abhängigkeiten – und auch dort sind LCA (3a) und Simulation (3b) voneinander unabhängig.

# 9  Vorgehensmodell: Vier Phasen

## Phase 0: DPP-Zielschema – Gemeinsamer Workshop

Das gesamte Team wendet die JRC145830-Methodik auf „Offshore-WEA End-of-Life“ an. Ablauf in vier Schritten:

- Policy-Ziele definieren: Welche übergeordneten Ziele verfolgt das Projekt? (Kreislaufwirtschaft, CO₂-Reduktion, Transparenz, ESPR-Vorbereitung)

- Use Cases ableiten: Welche konkreten Anwendungsfälle ergeben sich daraus? (Materialfluss, Hafen-Auswahl, Kampagnenplanung, LCA, Recyclingfähigkeit)

- Datenanforderungen identifizieren: Für jeden Use Case – welche Felder, Datentypen, Quellen, Verantwortliche?

- Priorisieren: Essential / Recommended / Voluntary

Ergebnis: DPP-Feldliste (2–3 Seiten) – das eine Dokument, das allen vier ihren Arbeitsauftrag gibt.

Dieses Workshop-Format und die Agenda werden in einem separaten Dokument detailliert beschrieben.

## Phase 1: Parallele Modularbeit

Jeder arbeitet unabhängig an seinem Modul. Keine Integration in Phase 1 – nur Module und deren Schnittstellen-Dokumentation.

| Wer | Was | Lieferobjekt | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Heiko | Supabase-Infrastruktur, 4C-Import, ERA5-Pipeline, Import-Funktion, PostGIS | DB mit Assets + Wetter, REST API v1 | Q3 2026 |
| Thomas | Vestas LCA analysieren, BOM-Light extrahieren, LCA-Tool evaluieren, Probe-LCA | BOM-Light.csv, LCA-Tool-Empfehlung, erster LCA-Datensatz | Q3 2026 |
| Shubham | AAS-Templates sichten (IDTA), Dummy-AAS erstellen, API-Vertraege mitdefinieren | 1x AASX-Datei (Dummy), API-Spec-Beitrag | Q3 2026 |
| Marc | I/O-Spezifikation AnyLogic, generisches Modellkonzept, Hafendaten-Recherche | I/O-Spec, Modellkonzept | Q3 2026 |

## Phase 2: Schnittstellen-Workshop + Erster Durchstich

- I/O-Specs vergleichen und abstimmen

- CSV-Schemas finalisieren (Spaltennamen, Datentypen, Einheiten)

- Ein einziges Asset komplett durchspielen: 1 Alpha-Ventus-Turbine durch den gesamten Fluss

Der One-Asset Proof-of-Concept ist Meilenstein M1.

## Phase 3: Erweiterung auf Windpark + Screener

- Skalierung auf alle 12 Alpha-Ventus-Turbinen

- Dashboard und Screener-MVP bauen

- Materialfluss-Prognose für Nordsee berechnen

- DPP-Prototyp für mehrere Assets generieren

# 10  Was realistisch am Ende steht

## 10.1  Sicher machbar (Stage A)

- Asset-Register (Nordsee): Alle Windparks mit Turbinen, Koordinaten, Baujahr, Decom-Zeitplan

- Dekom-Zeitstrahl: Interaktive Zeitleiste – wann laufen welche Parks aus?

- Wetterfenster-Analyse: Tagesaufgelöste Operabilität pro Standort (ERA5)

- BOM-Light (1 Turbinentyp): ~20 Zeilen CSV: Subsystem x Material x Masse

- Materialfluss-Hochrechnung: Mengen pro Windpark und Jahr

- REST API v1: CRUD + Datenverträge für alle Module

- Hafen-Basisregister: ~5–10 Häfen mit Koordinaten und Basiskapazität

## 10.2  Wahrscheinlich machbar

- LCA-Ergebnis (1 WEA): CO₂-Fußabdruck End-of-Life-Phase

- AnyLogic-Basisszenario: 1 Windpark, 1 Hafen, 1 Rückbaustrategie

- MVP Screener (Dashboard): Hafen-Ranking + Zeitstrahl + Materialfluss

- DPP-Prototyp (1 Turbine): AAS-konformer Export (AASX / JSON-LD)

## 10.3  Nicht in Stage A

- Vollintegriertes System mit Echtdaten • Multi-Tenant SaaS • OEM-Kooperation

- Aufbauwelle-Modellierung • Echtzeit-Schiffsverfügbarkeit • Vollständige OEM-BOMs

# 11  Scope-Steuerung

Scope-Commitment erst nach dem PoC (Phase 2) – vorher ist jede Zusage über konkrete Liefergegenstände spekulativ.

# 12  Offene Entscheidungen

| # | Entscheidung | Optionen | Wer entscheidet | Bis wann |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCA-Software | SimaPro vs. openLCA | Thomas + Team | Q2 2026 |
| 2 | Karten-Framework | Leaflet vs. Mapbox | Heiko | Q2 2026 |
| 3 | AnyLogic-Lizenz | Hochschullizenz prüfen | Marc + Stefan | Q2 2026 |
| 4 | 4C-Lizenz Erneuerung | Akademische Lizenz sichern | Heiko + Stefan | Q2 2026 |
| 5 | ERA5-Aufloesung | Tagesgenau vs. 6-stuendlich | Heiko + Marc | Q2 2026 |
| 6 | Scope-Commitment | Erst nach Phase 2 PoC | Gesamtteam | Q2 2026 |

# 13  Zusammenfassung

Die Empfehlung in fünf Sätzen:

- DPP/AAS als Designprinzip und konzeptionelles Backbone nutzen – es gibt jedem Modul seinen Arbeitsauftrag und löst das Schnittstellenproblem.

- Zwei Produkte: Den Decom Capacity Screener als sichtbares MVP und den DPP-Prototyp als Forschungsbeitrag.

- Phase 0 zuerst: Gemeinsamer Workshop zur DPP-Feldliste (JRC145830-Methodik), dann parallele Modularbeit, dann Schnittstellen-Workshop mit One-Asset-PoC.

- Datenquellen vollständig erfassen – 4C-Stammdaten allein reichen nicht; BNetzA/MaStR, BSH, ERA5, Natura2000 und Hafendaten sind Pflichtquellen für Stage A.

- Scope-Commitment erst nach dem PoC – vorher ist jede Zusage spekulativ.

HILOG | Hochschule Emden/Leer | Stand: 24. Maerz 2026